临沂市建设局学习实践科学发展观活动整改落实工作台帐

填报单位（章）：                                                           填报时间：   年  月  日

| 单位 | 序号 | 整改重点 | 目标要求 | 方法措施 | 主要 责任人 | 分管 责任人 | 承办单位（科室） | 整改时限 | 公开电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临沂市建设局 | 1 | 加快园林绿化建设 | 推进国家园林城市创建工作 | 加快推进公园和街头绿地建设与提升，所有绿地在8月底前全部完成改造提升。加快推进建成区内空地绿化补植，加大养护管理力度，确保苗木成活率达到95%以上，打造精品迎查路线。 | 李作良 | 薛 铸 | 创城办、园林环卫科 | 9月底前 | 8053126 |
|  | 2 | 抓好中心城区河道治理工程 | 确保今年城区七河相连、八水绕城、河水变清。 | 完成陷泥河治理改造任务，加快闸坝、桥梁、绿化的建设施工进度，启动南涑河治理工程。 | 李作良 | 薛 铸 张永飚 | 市政科、排水处、道路处 | 年底前 | 8051920 |
|  | 3 | 扎实推进农房建设与危房改造 | 改善农村居民住房条件和生活环境 | 认真开展农村住房现状调查，科学调整完善县域中心村定点布局规划，编制农村住房建设和危房改造规划、农村集中连片建设或改造项目详细规划，设计农村住房通用图集，加强技术指导和服务，引导农村群众建设“百年住宅”。 | 李作良 | 王京民 | 村镇科 | 8月底前 | 8112077 |
|  | 4 | 积极促进房地产投资和消费 | 保持房地产市场健康发展 | 认真贯彻落实中央、省、市的有关政策措施，清理房地产收费，促进住房消费，继续做好公布商品房成本价工作，努力推动房地产业健康稳定发展，打造全国同类城市中最好的房地产市场之一。加强房地产运行情况调度和市场监测分析，抓紧建立完善房地产市场信息系统。 | 李作良 | 张 廷 | 开发办 | 8月底前 | 8112787 |
|  | 5 | 推进城中村（棚户区）改造 | 进一步提升城市整体环境 | 按照政府主导、政策扶持、市场运作的原则，坚持统一规划、配套建设，推进城市棚户区改造。多渠道筹集资金，加快旧住宅区综合整治。 | 李作良 | 张 廷 孙富会 | 开发办 | 2010年 | 8112787 |
|  | 6 | 推进铁路沿线综合整治工作 | 进一步提升改善铁路沿线环境 | 做好整治收尾工作，建立健全铁路沿线环境管理的长效机制，结合城市规划，整体研究铁路两侧交通和环境问题。 | 李作良 | 王京民 | 城市化办公室 | 8月底前 | 8305927 |
|  | 7 | 推进建筑节能工作 | 提升建设领域节能减排水平 | 继续积极开展既有居住建筑节能改造，争取提前完成省住房和城乡建设厅分配给我市的50万平方米的改造任务，力争冬季取暖期前在安装热计量及温控装置的建筑中试行热计量模拟运转。在民用建筑领域加快推广应用可再生能源与建筑一体化，做好可再生能源建筑应用示范城市以及可再生能源建筑应用试点县申报的前期准备工作。 | 李作良 | 张 廷 | 节能办 | 11月中旬 | 8112655 |
|  | 8 | 城市过街天桥建设 | 确保已确定建设的9座天桥按时完工，尽快投入使用。 | 进一步加强与兰山区和有关部门、单位的沟通协调，加快工程进度，确保8月底学校秋季开学前完成四中和三小过街天桥的建设。继续修改完善其他7座过街天桥的设计方案，力争年底前完成桃源大世界过街天桥建设。 | 李作良 | 张永飚 | 市政科 | 8月底前 | 8051920 |
|  | 9 | 临沂人民公园提升改造工程 |  | 加快公园主体工程的施工进度，严格按照基建程序办理规划、立项等相关手续，组织好招投标工作。在国家园林城市检查验收之前完成北门、东门、主题雕塑、园中园、假山等主体工程。 | 李作良 | 薛 铸 刘德成 | 园林环卫科、人民公园 | 9月底前 | 8112155 |
|  | 10 | 加强供水、管道、燃气工程建设 |  | 加快临沂城30万吨供水工程、南坊非饮用水厂、临沂市燃气管道工程建设，进一步加大协调力度，本着“先易后难、先急后缓、突出重点”的原则，明确责任分工，加大协调力度，加快工程施工进度。 | 李作良 | 闵 锐 | 公用科 | 8月-12月 | 8051919 |
|  | 11 | 抓好城区道路的改造提升 | 进一步提高路网密度，改善路网结构。 | 打通断头路，搞好城市地下管网配套建设、主次干道管线下地和景观绿化建设，拓宽城市空间。 | 李作良 | 张永飚 | 市政科 | 8月-12月 | 8051920 |
|  | 12 | 协调好市政重点项目建设 | 促进久隆国际广场、万兴都国际商业公园、新天地等建设项目顺利建设 | 进一步调整办事程序，灵活把握政策，做到急事急办、特事特办，做好跟踪服务工作。 | 李作良 | 张 廷 陈云祥 | 开发办 | 8月底前 | 8112787 |
|  | 13 | 推进公厕建设 | 在城区开工建设244座公厕， 8月中旬全部投入使用。 | 按照“谁建设、谁管理”的原则进行管理，在公厕附近设置指示牌。 | 李作良 | 薛 铸 | 园林环卫科、市环卫局 | 8月中旬 | 8290654 |