| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气安全专项治理报表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐患排查情况 | 排查项目（场站、摊点）____个，查处隐患___项，其中： |  | 无证经营液化气站 |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  | 违规使用不合格钢瓶 |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  | 餐饮服务业、人员密集场所违规使用燃气 |  |  |  | （家） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中，查处学校门口违规使用燃气的流动小吃摊点 个 |
| 隐患整治情况 | 隐患整改总数____项，其中： |  | 无证经营液化气站 |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  | 违规使用不合格钢瓶 |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  | 餐饮服务业、人员密集场所违规使用燃气 |  |  |  | （家） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中，学校门口违规使用燃气的流动小吃摊点整改 个 |
| 严格执法情况 | 实施行政处罚 |  | 停业整顿、停止施工 |  |  |  | （家） |  |
|  |  |  | 没收违法所得 |  |  |  | （次） |  |
|  |  |  | 暂扣、吊销经营许可证 |  |  |  | （次） |  |
|  |  |  | 提请关闭 |  |  |  | （家） |  |
|  |  |  | 经济处罚 |  | 罚款次数 |  | （次） |  |
|  |  |  |  |  | 罚款金额 |  | （万元） |  |
|  |  |  | 纳入安全生产“黑名单” |  |  |  | （家） |  |
| 填报人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 燃气安全专项治理报表（二） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县区 （开发区） | 被检查单位名称 | 存在隐患 | 整改时限 | 整改措施 | 整改责任人 | 监管责任人 | 隐患整改进展情况 |
| 填报人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 临沂市住房和城乡建设局 | 文件 |
| --- | --- |
| 临沂市公安消防支队 |  |
| 临沂市城市管理局 |  |
| 临沂市商务局 |  |
| 临沂市质量技术监督局 |  |

临建发〔2016〕7号

关于印发《临沂市燃气行业大排查快整治

严执法专项行动实施方案》的通知

各县区有关部门、单位，临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区、临沂市蒙山旅游区有关部门、单位：

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<临沂市安全生产大排查快整治严执法行动实施方案>的通知》（办字〔2016〕11号）等文件精神，为加强我市燃气安全管理，进一步提高燃气安全管理水平，及时排查消除各类燃气安全隐患，特制定《临沂市燃气行业大排查快整治严执法专项行动实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

（此页无正文）

临沂市住房和城乡建设局     临沂市公安消防支队

临沂市城市管理局   临沂市商务局   临沂市质量技术监督局

2016年3月3日

临沂市燃气行业大排查快整治严执法

专项行动实施方案

为切实防范和遏制各类安全事故发生，确保全市燃气行业持续稳定健康发展，根据全市安全生产大排查快整治严执法行动动员大会和《临沂市安全生产大排查快整治严执法行动实施方案》（办字〔2016〕11号）精神，结合我市燃气行业实际，特制定本方案。

一、总体要求

全面贯彻落实国家、省、市有关安全生产的指示精神，深刻吸取近期事故教训，清醒认识各类事故发生的复杂性、突发性，进一步强化红线意识，牢固树立安全发展理念，切实加强燃气安全管理，全面落实企业（站点）安全生产主体责任，认真进行安全隐患排查，完善各项安全生产管理制度及应急预案，加强安全用气宣传，确保我市燃气安全生产平稳运行。

二、工作目标

（一）安全生产、供给能力明显增强。通过专项行动，确保燃气行业安全运行，进一步提高安全生产保障水平，有效防范和坚决遏制安全生产事故的发生，保障全市燃气供应安全。

（二）燃气行业安全监管取得明显成效。强化安全生产部门监管责任、属地管理责任、企业（站点）主体责任，进一步强化安全意识，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步规范燃气市场秩序，形成行业安全监管有效运行的长效机制。

三、重点任务责任分工

（一）取缔无证液化气站点、非法倒罐点

住建部门：负责对液化石油气站点进行排查摸底，摸清无《燃气经营许可证》或《燃气（供应站）经营许可证》的液化气站点底数。对于符合申请《燃气经营许可证》或《燃气（供应站）经营许可证》条件的，可为其办理许可证，许可证颁发前不得营业；对于不符合申请许可证条件的，将其违法情况告知城管执法部门。

城管执法部门：负责依据《山东省燃气管理条例》，对未取得燃气经营许可从事燃气经营活动的进行查处，责令停止经营，没收违法所得，并按照规定处以罚款。对未取得燃气供应许可证从事燃气经营活动的进行查处，责令停止经营，没收违法所得和非法供气设备，并按照规定处以罚款。

重点任务完成时限：2016年5月底前，完成对无证液化气站点（含非法倒罐点）的查处。

（二）加强对违规使用报废、超期未检液化气钢瓶的监管

住建部门：负责监督检查液化气站点建立健全液化气气瓶充装的安全管理制度和设备安全运行管理制度。

质监部门：负责监督检查液化气站点气瓶充装管理和压力容器、压力管道安全管理情况，对非法充装等违反特种设备安全管理规定的行为，依法严厉打击。

重点任务完成时限：2016年4月底前，完成对违规使用报废、超期未检液化气钢瓶的查处。

（三）加强对燃气管线违章占压、种植、取土的监管

住建部门：负责组织开展燃气管线隐患大排查，全力解决管道违章占压、与市政管网违规交叉等问题，按照“全面排查、全面整改”的原则，有计划、有步骤地实施整治。彻底消除管道安全隐患，确保管道运行安全。重点对莒南县道口中学对过的房屋占压和河东区葛沟镇沙汀村房屋占压进行清理。

临沂中石油昆仑天然气输配有限公司和莒南县住建局、河东区住建局要密切配合，及时解决占压问题。占压问题解决前，切实采取有效措施，共同确保占压部位安全。对存在占压情况的部位实施重点监控，完善隐患台账，实施动态管理，加强日常巡检；开展对周边居民群众的燃气安全教育，提升当地居民的安全风险防控意识。

重点任务完成时限：2016年4月底前，完成河东、莒南的两处占压的清理工作；其他隐患2016年6月底前完成。

（四）加强对餐饮服务行业燃气（液化石油气、天然气）使用的监管

住建部门：按照属地管理、部门联动的原则，牵头对餐饮服务行业燃气（液化石油气、天然气）使用进行联合检查。

公安消防机构：负责对餐饮场所的消防安全实施专项监管，重点查处消防设施不到位等行为。

城管执法部门：与住建部门等联动，查处擅自安装、改装、拆除燃气设施和燃气计量装置，在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气等法律、法规禁止的行为。

商务部门：负责督促餐饮服务行业落实燃气（液化石油气、天然气）使用安全的有关规定。

质监部门：负责查处违规使用报废、超期未检钢瓶等特种设备。

重点任务完成时限：2016年6月底前，完成餐饮服务行业燃气使用的安全检查。

（五）开展企业自建内部LNG供气站清理整顿

住建部门：负责牵头开展企业自建内部LNG供气站清理整顿，按照部门联动、分工负责的原则进行联合检查。同时，负责对无证设计、无资质施工，未经验收、无《燃气（供应站）经营许可证》的LNG供气点进行排查摸底。对于符合申请《燃气（供应站）经营许可证》条件的，可为其办理许可证，许可证颁发前停止营业；对于不符合申请许可证条件的，将其违法情况告知城管执法部门。

公安消防机构：对排查发现的未通过建设工程消防设计审核、消防验收的工程，依法进行查处。

城管执法部门：负责依法查处无《燃气（供应站）经营许可证》的LNG供气站。

质监部门：负责查处违规使用特种设备行为。

重点任务完成时限：2016年6月底前，完成企业自建内部LNG供气站清理整顿。

四、保障措施

（一）强化组织协调。为加强对此次活动的组织领导，各县区（开发区）要成立由住建局主要负责人为组长，公安消防、城管执法、商务、质监等部门主要负责人和住建局分管负责人为成员的燃气行业安全工作组，全面负责活动的组织和调度。各县区（开发区）住建局负责调度、汇总本县区相关部门的工作开展情况，市直有关部门负责调度、汇总本系统各县区（开发区）主管部门的工作开展情况，然后由市住建局统一汇总（见附件）。各级各有关部门要加强对活动的组织领导，按照时限要求安排好工作进度，压茬推进，确保集中整治行动顺利进行，取得实效。各县区（开发区）的燃气行业大排查快整治严执法专项行动实施方案，要于本通知印发之日起10日内经所在县区（开发区）住建局报市住建局。

（二）严格标准要求。以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的坚决态度，深入开展安全生产大排查快整治严执法行动。严格对照重点任务时间节点和任务分工，全面排查安全隐患，建立台账，明确整改措施，明确企业整改责任人和部门监管责任人，限期完成整改、予以销号。对已掌握的和随时发现的隐患和问题，坚决实行“零容忍”，严格落实“五到位”，督促彻底整改。对第一次发现隐患的，及时下达隐患整改通知书，限期整改；第二次检查，发现不整改隐患的，实行黄牌警告，公开曝光，责令停产整顿；第三次检查，对不整改或整改无望、达不到安全生产要求的，坚决依法予以关闭。

（三）加大曝光力度。强化社会监督，安全生产大排查快整治严执法行动全过程接受媒体、群众监督。充分发挥好安全生产有奖举报制度作用，动员社会各界和广大群众特别是企业职工举报各类生产安全隐患和非法违法经营建设行为。对拒不执行监管指令、重大安全隐患未按期整改以及存在严重安全生产违法行为的企业，纳入安全生产“黑名单”管理。

（四）加强应急管理和安全宣传。各燃气企业（站点）要加强应急管理，做好燃气事故抢险救援人员和物资准备工作，不断修订和完善燃气事故应急抢险救援预案，增强实用性和可操作性；严格执行24小时值班制度和国家规定的事故上报制度，对各种突发情况要及时报告、及时处理，最大限度地减少事故损失。要充分利用对外服务窗口、入户安检、送瓶服务等时机，以公益广告、宣传栏、用气手册、明白纸等，向用户宣传燃气安全使用常识，进一步增强公众燃气安全防范意识，提高自救能力，有效预防和避免燃气事故的发生。

（五）严肃责任追究。要按照责任分工，各负其责，对因搞形式、走过场发生事故的，在依法追究企业责任人相关责任的同时，严肃追究各级有关部门负责人的监管责任。对按期完成工作任务、成效突出的，予以通报表扬；对行动迟缓、工作不力的，予以通报批评；对逾期完不成任务、履职不到位的，严肃追究相关责任人责任。

临沂市住房和城乡建设局办公室             2017年4月13日印发