黑臭水体整治进展情况统计表

2017年12月31日

| 序号 | 黑臭水体名称 | 责任单位 | 责任人 | 方案编制 情 况 | 开工时间 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涑河 | 临沂市环境保护局 | 李沂明 | 已完成 | 2016.08 | 完成 |  |
| 2 | 陷泥河 | 临沂市环境保护局 | 李沂明 | 已完成 | 2016.11 | 完成 |  |
| 3 | 柳青河西支 | 临沂市住房和城乡建设局 | 常红军 | 已完成 | 2014.11 | 完成 |  |
| 4 | 柳青河西支a | 临沂市住房和城乡建设局 | 常红军 | 已完成 | 2014.11 | 完成 |  |
| 5 | 柳青河西支b | 临沂市住房和城乡建设局 | 常红军 | 已完成 | 2014.11 | 完成 |  |
| 6 | 花园干渠 | 临沂市住房和城乡建设局 | 常红军 | 已完成 | 2014.11 | 完成 |  |
| 7 | 孝河a | 临沂市住房和城乡建设局 | 常红军 | 已完成 | 2014.11 | 完成 |  |
| 8 | 孝河b | 临沂市住房和城乡建设局 | 常红军 | 已完成 | 2014.11 | 完成 |  |
| 9 | 小埠东东干渠 | 临沂经济技术开发区管委会 | 张世彬 | 已完成 | 2016.09 | 完成 |  |
| 10 | 双岭路水系 | 临沂市住房和城乡建设局 | 常红军 | 已完成 | 2016.11 | 完成 |  |
| 11 | 泄洪渠a | 临沂市罗庄区人民政府 | 李 剑 | 已完成 | 2017.04 | 完成 |  |
| 12 | 鱼梁沟a | 临沂市罗庄区人民政府 | 李 剑 | 已完成 | 2017.04 | 完成 |  |
| 13 | 青龙河 | 临沂市环境保护局 | 李沂明 | 已完成 | 2015.11 | 完成 |  |
| 14 | 泄洪渠b | 临沂高新技术产业开发区管委会 | 冉凡亚 | 已完成 | 2017.05 | 完成 |  |
| 15 | 鱼梁沟b | 临沂高新技术产业开发区管委会 | 冉凡亚 | 已完成 | 2017.05 | 完成 |  |
| 16 | 棉厂前沟 | 临沂市河东区人民政府 | 郭飞跃 | 已完成 | 2017.06 | 完成 |  |
| 17 | 祊河支流a | 临沂市住房和城乡建设局 | 常红军 | 已完成 | 2017.08 | 完成 |  |
| 18 | 祊河支流b | 临沂市住房和城乡建设局 | 常红军 | 已完成 | 2017.08 | 完成 |  |
| 19 | 龙头沟a | 临沂兰山区人民政府 | 周兴金 | 已完成 | 2017.07 | 完成 |  |
| 20 | 龙头沟b | 临沂高新技术产业开发区管委会 | 冉凡亚 | 已完成 | 2017.07 | 完成 |  |
| 21 | 龙头沟c | 临沂高新技术产业开发区管委会 | 冉凡亚 | 已完成 | 2017.07 | 完成 |  |
| 22 | 解白河 | 临沂经济技术开发区管理委会 | 张世彬 | 已完成 | 2017.07 | 完成 |  |
| 23 | 李公河（含西支） | 临沂市住房和城乡建设局 | 常红军 | 已完成 | 2017.08 | 2018.6 | 51% |
| 24 | 南涑河 | 临沂市住房和城乡建设局 | 常红军 | 已完成 | 2018.04 | 2018.12 | 项目前期 |